# BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

## Hệ Thống Quản Lý Nguyên Vật Liệu (NVL/WMS)

| Thông Tin | Chi Tiết |
| --- | --- |
| Loại Tài Liệu | Business Requirements Document (BRD) |
| Dự Án | Hệ Thống Quản Lý Nguyên Vật Liệu (NVL) |
| Phiên Bản | 1.0 |
| Ngày Lập | 20/07/2026 |
| Trạng Thái | DRAFT |
| Tác Giả | lucky_hoang |
| Phê Duyệt | [ ] Quản Lý ¦ [ ] Khách Hàng |
| Ghi Chú | Tài liệu dành cho stakeholder kinh doanh |

# MỤC LỤC

1. Tổng Quan Dự Án

2. Bối Cảnh & Vấn Đề Hiện Tại

3. Mục Tiêu & Lợi Ích Kinh Doanh

4. Phạm Vi (Scope)

5. Yêu Cầu Kinh Doanh Chi Tiết

6. Kịch Bản Sử Dụng & Luồng Quy Trình

7. Tiêu Chí Thành Công

8. Lộ Trình & Timeline

9. Kinh Tế & ROI

10. Rủi Ro & Giải Pháp

11. Giả Định & Ràng Buộc

# 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1 Mô Tả Dự Án

Dự án này nhằm xây dựng một Hệ Thống Quản Lý Nguyên Vật Liệu (Warehouse Management System - WMS) toàn diện để thay thế các quy trình quản lý kho thủ công hiện tại. Hệ thống sẽ cung cấp các khả năng quản lý tồn kho thời gian thực, theo dõi lô hàng, quản lý phiếu nhập/xuất, kiểm kê định kỳ, và báo cáo phân tích.

## 1.2 Tên Dự Án

Hệ Thống Quản Lý Nguyên Vật Liệu (Warehouse Management System - NVL/WMS)

## 1.3 Stakeholder Chính

| Stakeholder | Vai Trò | Mục Tiêu |
| --- | --- | --- |
| Giám Đốc Kho | Chủ Sở Hữu Quy Trình | Nâng cao hiệu suất kho, giảm lỗi |
| Trưởng Bộ Phận Mua Hàng | Quản Lý Cung Ứng | Tối ưu đơn hàng, giám sát NCC |
| Nhân Viên QC | Kiểm Soát Chất Lượng | Tiêu chuẩn QC rõ ràng, audit trail |
| Kế Toán | Tích Hợp Tài Chính | Dữ liệu cost chính xác, COGS |
| IT Manager | Triển Khai & Hỗ Trợ | System ổn định, security tốt |
| Nhân Viên Kho | Sử Dụng Hệ Thống | Giao diện dễ dùng, giảm công việc thủ công |
| CEO/Board | Phê Duyệt Đầu Tư | ROI tốt, payback nhanh |

# 2. BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

## 2.1 Bối Cảnh Hiện Tại

Công ty hiện quản lý kho nguyên vật liệu bằng các phương pháp thủ công và bán tự động:

• Sử dụng bảng tính Excel để theo dõi tồn kho

• Phiếu nhập/xuất in giấy, người lập trực tiếp

• Kiểm kê định kỳ mất nhiều thời gian, dễ sai sót

• Không có tracking lô hàng & hạn sử dụng

• QC không có hệ thống, dựa vào kinh nghiệm

• Báo cáo tồn kho chậm, không real-time

## 2.2 Các Vấn Đề Cụ Thể

| Vấn Đề | Tác Động | Tần Suất | Ước Tính Chi Phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai lệch tồn kho | Không biết hàng còn bao nhiêu | Hàng tuần | ~$5,000/tháng |
| Tồn lỏng (dead stock) | Vốn bị "kẹp" vô ích | Hàng tháng | ~$50,000 hiện tại |
| Lỗi QC & hư hỏng | Phải bù lỗ, khách bất mãn | Hàng tháng | ~$2,000-3,000/tháng |
| Kiểm kê chậm | Mất 2-3 ngày công | Hàng quý | ~$3,000/quý |
| Phiếu nhập/xuất sai | Không đối soát được | Hàng tuần | ~$1,000/tháng |
| Không truy vết lô hàng | Rủi ro sức khỏe, pháp lý | Liên tục | Rủi ro cao |
| Quy trình QC không rõ | Chất lượng không ổn định | Liên tục | ~$5,000-10,000/tháng |

## 2.3 Root Cause Analysis

Nguyên nhân gốc rễ các vấn đề trên:

1. Không có hệ thống quản lý tập trung

2. Quy trình thủ công, dễ sai sót

3. Không có audit trail, truy vết

4. Nhân viên không đủ training

5. Không có dashboard/báo cáo real-time

# 3. MỤC TIÊU & LỢI ÍCH KINH DOANH

## 3.1 Mục Tiêu Chiến Lược

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý kho tổng hợp, tự động hóa quy trình, nâng cao độ chính xác, và cung cấp insight kinh doanh thời gian thực.

Nâng cao độ chính xác tồn kho từ ~90% lên 98%+

Giảm thời gian xử lý phiếu nhập/xuất từ 30 phút xuống < 5 phút

Giảm tồn lỏng từ $50,000 xuống < $10,000

Giảm lỗi QC/hư hỏng từ 5-10% xuống < 2%

Cung cấp báo cáo tồn kho real-time, không thủ công

Xây dựng audit trail đầy đủ cho mục đích pháp lý

Tạo nền tảng để tích hợp với ERP/SAP sau này

## 3.2 Lợi Ích Kinh Doanh (Business Benefits)

| Lợi Ích | Mô Tả | Tác Động | Ước Tính (Năm 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Giảm nhân lực | Giảm 1-2 người làm việc thủ công | Tăng ROI | $15,000 |
| Giảm tồn lỏng | Xác định hàng không bán & bán nhanh | Tăng Cash Flow | $20,000 |
| Giảm lỗi/hư hỏng | QC rõ ràng, audit trail tốt | Giảm Chi Phí | $10,000 |
| Tăng tốc độ phục vụ | Xuất hàng nhanh, FIFO tự động | Khách Hài Lòng | +5% thỏa mãn |
| Cơ sở dữ liệu tốt | Báo cáo ABC, KPI chi tiết | Quản Lý Tốt | Decision Making |
| Tuân thủ quy định | Audit trail, truy vết lô hàng | Pháp Lý An Toàn | Giảm Rủi Ro |
| Dễ mở rộng | API để tích hợp hệ thống khác | Chuẩn Bị Tương Lai | Linh Hoạt |
| Kiểm kê nhanh | Quét barcode, so sánh tự động | Tiết Kiệm Thời Gian | $3,000/quý |

TỔNG LỢI ÍCH NĂNG SUẤT/NĂM: ~$70,000

TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN: ~$16,000-18,000

PAYBACK PERIOD: 3-4 tháng

ROI NĂM 1: 3x (300%)

# 4. PHẠM VI (SCOPE)

## 4.1 In Scope (Bao Gồm)

Quản lý tồn kho đa kho (multi-warehouse)

Quản lý lô hàng (batch/lot) với NSX, HSD

Phiếu nhập (GRN) với workflow QC

Phiếu xuất (GIN) với logic FIFO

Chuyển kho (Stock Transfer)

Kiểm kê định kỳ (Stock Opname)

Phiếu điều chỉnh (Adjustment)

Quản lý đơn hàng (Purchase Order)

Quản lý nhà cung cấp & đánh giá

Báo cáo & phân tích (ABC Analysis, KPI)

Dashboard & Alert (tồn thấp, hết hạn)

Email notification

API tích hợp hệ thống bên thứ ba

Audit trail & tracking lịch sử

## 4.2 Out of Scope (Không Bao Gồm)

Quản lý tài chính (Accounting) - chỉ export dữ liệu

Quản lý bán hàng (Sales Management)

Quản lý sản xuất (Production Planning)

Hệ thống ERP đầy đủ - chỉ là WMS standalone

Mobile app - chỉ focus web version

Integration với hệ thống bên ngoài ngoài API

## 4.3 Phạm Vi Tổ Chức

Các bộ phận bị ảnh hưởng:

• Bộ Phận Kho (Quản lý, Nhân viên)

• Bộ Phận Mua Hàng

• Bộ Phận QC (Kiểm Soát Chất Lượng)

• Bộ Phận Kế Toán (Tích Hợp Dữ Liệu)

• Bộ Phận IT (Hỗ Trợ & Duy Trì)

# 5. YÊU CẦU KINH DOANH CHI TIẾT

## 5.1 Quản Lý Kho (Warehouse Management)

| ID | Yêu Cầu | Ưu Tiên |
| --- | --- | --- |
| BR-WM-01 | Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tồn kho trên nhiều kho vật lý, mỗi kho có nhiều vị trí lưu trữ riêng biệt | CRITICAL |
| BR-WM-02 | Tồn kho phải được cập nhật thời gian thực (real-time) khi có phiếu nhập/xuất | CRITICAL |
| BR-WM-03 | Hệ thống phải cảnh báo khi tồn kho < mức tối thiểu (Min Level) để gợi ý đặt hàng | HIGH |
| BR-WM-04 | Hệ thống phải theo dõi từng lô hàng (batch) với NSX, HSD để xác định độ tuổi hàng | CRITICAL |
| BR-WM-05 | Hệ thống phải cảnh báo lô sắp hết hạn (< 30 ngày) để ưu tiên xuất | HIGH |

## 5.2 Phiếu Nhập (GRN - Goods Receipt Note)

BR-GRN-01: Hệ thống phải cho phép tạo phiếu nhập với đầy đủ thông tin: Mã GRN (tự động), Ngày, Nhà cung cấp, Tham chiếu PO, Chi tiết SKU (Mã, Tên, Qty, Giá, NSX, HSD)

BR-GRN-02: Khi GRN được tạo, hệ thống phải tạo lô hàng (batch) và cập nhật tồn kho tăng

BR-GRN-03: GRN phải có workflow: PENDING_QC → QC Pass/Fail → Cập nhật tồn kho

BR-GRN-04: Hệ thống phải ghi lại ký nhận từ: Mua hàng, QC, Kho (audit trail)

BR-GRN-05: In được phiếu GRN với barcode để kiểm soát kho

## 5.3 Phiếu Xuất (GIN - Goods Issue Note)

BR-GIN-01: Hệ thống phải cho phép tạo phiếu xuất với: Mã GIN, Chi tiết SKU, Qty yêu cầu

BR-GIN-02: Hệ thống phải tự động gợi ý lô sắp hết hạn nhất (FIFO)

BR-GIN-03: Hệ thống phải giảm tồn kho & lô khi GIN được issued

BR-GIN-04: Khi xuất, qty thực tế có thể khác qty yêu cầu (ghi chú lý do)

BR-GIN-05: In được phiếu xuất & barcode cho kho quét

## 5.4 Kiểm Kê (Stock Opname)

BR-SO-01: Hệ thống phải cho phép tạo phiếu kiểm kê định kỳ (hàng tháng/quý)

BR-SO-02: Nhân viên kho quét barcode & nhập qty thực tế (web form hoặc app)

BR-SO-03: Hệ thống so sánh qty hệ thống vs qty thực tế, tính chênh lệch

BR-SO-04: Chênh lệch phải được ghi chú lý do: Loss, Damage, Theft, Counting Error

BR-SO-05: Tự động tạo phiếu điều chỉnh (adjustment) nếu có chênh lệch

## 5.5 QC (Quality Control)

BR-QC-01: Hệ thống phải có quy trình QC rõ ràng: Tạo QC → Kiểm tra → Pass/Fail → Cập nhật status

BR-QC-02: QC phải có tiêu chuẩn kiểm tra: Ngoại hình, Trọng lượng, Màu sắc, Độ vẹn nguyên đóng gói

BR-QC-03: Kết quả QC (Pass/Fail) phải ảnh hưởng đến tồn kho (Fail → Quarantine/Reject)

BR-QC-04: Ghi lại người kiểm tra, ngày, ghi chú cho audit

## 5.6 Quản Lý Đơn Hàng (PO)

BR-PO-01: Hệ thống phải quản lý PO với workflow: DRAFT → APPROVED → SENT → PARTIAL_RECEIVED → RECEIVED → CLOSED

BR-PO-02: Khi tồn kho < Min Level, hệ thống gợi ý tạo PO tự động

BR-PO-03: Hệ thống phải so sánh giá từ nhiều nhà cung cấp để lựa chọn tối ưu

BR-PO-04: GRN phải tham chiếu PO để so sánh qty nhận vs qty đặt

BR-PO-05: Theo dõi tình trạng delivery (On time, Delayed, Partial)

## 5.7 Báo Cáo & Phân Tích

BR-RPT-01: Dashboard thời gian thực hiển thị: Tổng giá trị tồn, Số SKU, Tồn sắp hết hạn, PO chưa nhận

BR-RPT-02: Báo cáo ABC Analysis để phân nhóm SKU theo Pareto (A: 80%, B: 15%, C: 5%)

BR-RPT-03: Báo cáo tồn lỏng (slow-moving items) - SKU chưa bán > 180 ngày

BR-RPT-04: Báo cáo hiệu suất nhà cung cấp: % đúng hạn, % chất lượng pass, giá trung bình

BR-RPT-05: Export báo cáo sang Excel/PDF để chia sẻ cho manager

# 6. KỊCH BẢN SỬ DỤNG & LUỒNG QUY TRÌNH

## 6.1 Kịch Bản 1: Quy Trình Nhập Hàng (GRN)

1. Nhân viên Mua Hàng tạo Phiếu Nhập (GRN) trên hệ thống

- Nhập Mã GRN (tự động sinh), Ngày, Nhà cung cấp, Tham chiếu PO

- Nhập chi tiết SKU: Mã, Tên, Qty, Giá, NSX, HSD

2. Nhân viên Kho nhận hàng vật lý

- Quét barcode PO, đối soát với hệ thống

- Kiểm tra qty thực tế vs GRN

- Nhập vào hệ thống: Qty thực tế nhận

3. Nhân viên QC kiểm tra chất lượng

- Kiểm tra theo tiêu chuẩn (Ngoại hình, Trọng lượng, Màu sắc...)

- Nhập kết quả: PASS / FAIL / PARTIAL_PASS

- Nếu FAIL → Ghi chú lý do, tạo GRN trả lại

4. Hệ thống tự động (khi GRN được GRN được APPROVE)

- Tạo lô (batch) mới với NSX, HSD

- Gán lô cho vị trí kho

- Cập nhật tồn kho (inventory) tăng

5. In phiếu GRN & lưu audit trail

- In phiếu GRN để dán trên hàng/pallet

- Ghi lại ký nhận từ: Mua hàng, QC, Kho, ngày giờ

## 6.2 Kịch Bản 2: Quy Trình Xuất Hàng (GIN - FIFO)

1. Bộ Phận Sản Xuất / Bán Hàng yêu cầu xuất hàng

- Tạo phiếu yêu cầu với: SKU cần xuất, Qty, Lý do (Sản Xuất, Bán Hàng)

2. Nhân viên Kho tạo Phiếu Xuất (GIN) trên hệ thống

- Hệ thống tự động gợi ý lô sắp hết hạn nhất (FIFO)

- Nhân viên Kho lựa chọn lô & vị trí

- Nhập Qty thực tế xuất (có thể khác Qty yêu cầu)

3. Kho lấy hàng & quét barcode

- Quét barcode lô để xác nhận

- Chuẩn bị hàng để giao

4. Hệ thống tự động (khi GIN được ISSUE)

- Cập nhật tồn kho (inventory) giảm

- Cập nhật lô: Qty used tăng

- Nếu lô hết → Status = CLOSED

5. In phiếu xuất & lưu audit trail

- In phiếu GIN kèm barcode

- Ghi lại ký nhận từ: Kho, Người nhận

## 6.3 Kịch Bản 3: Kiểm Kê Định Kỳ (Stock Opname)

1. Quản Lý Kho lên lịch kiểm kê (Hàng tháng hoặc quý)

- Tạo phiếu kiểm kê, chọn kho/vị trí cần kiểm

- Lập danh sách SKU cần kiểm

2. Nhân viên Kho kiểm kê

- Quét barcode SKU hoặc nhập mã thủ công

- Nhập Qty thực tế đếm được

- Ghi chú (Hỏng, Bị Ẩm, v.v.)

3. Hệ thống so sánh & tính chênh lệch

- Qty Hệ Thống vs Qty Kiểm Kê

- Tự động tính: Qty Variance = Qty Kiểm - Qty Hệ Thống

- Hiển thị chênh lệch lớn cho kiểm tra

4. Ghi chú lý do chênh lệch

- Loss (Mất mát)

- Damage (Hỏng hóc)

- Theft (Bị trộm)

- Counting Error (Lỗi đếm)

5. Tạo Adjustment (Phiếu Điều Chỉnh)

- Hệ thống tự động tạo phiếu điều chỉnh từ chênh lệch

- Cập nhật tồn kho để khớp với thực tế

- Ghi lại: Lý do, Người điều chỉnh, Ngày

# 7. TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG (SUCCESS CRITERIA)

| Tiêu Chí | Hiện Tại | Target | Thời Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ Chính Xác Tồn Kho | ~90% | 98%+ | Tuần 12 |
| Thời Gian Xử Lý Phiếu | 30 phút | < 5 phút | Tuần 8 |
| Tồn Lỏng | $50,000 | < $10,000 | Tuần 12 |
| Lỗi QC/Hư Hỏng | 5-10%/tháng | < 2%/tháng | Tuần 12 |
| Báo Cáo Real-time | Thủ công (mất 3 ngày) | Tự động (ngay lập tức) | Tuần 10 |
| Kiểm Kê | Mất 2-3 ngày | Hoàn thành 1 ngày | Tuần 8 |
| System Uptime | N/A | 99.5%+ | Tuần 12 |
| User Adoption | 0% | 100% (tất cả nhân viên) | Tuần 13 |
| API Integration | Không có | Hoạt động (tích hợp 2+ hệ thống) | Tuần 12 |
| Audit Trail | Không | Đầy đủ (100% action log) | Tuần 4 |

# 8. LỘ TRÌNH & TIMELINE

## 8.1 Lộ Trình 12 Tuần

| Phase | Tuần | Mục Tiêu Chính | Deliverable | Nhân Viên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: MVP | 1-4 | Core Inventory, GRN, QC | MVP Kho + API | Backend 2, Frontend 1, QA 1 |
|  | Tuần 1-2 | Design DB, Setup Docker, Auth | Schema, CI/CD | Backend 2, DB Architect 1 |
|  | Tuần 3 | Product, Warehouse, Batch API | CRUD API | Backend 2, Frontend 1 |
|  | Tuần 4 | GRN, QC Workflow | GRN API, QC Form | Backend 2, Frontend 1, QA 1 |
| Phase 2: Outbound | 5-8 | GIN, Transfer, Opname, Adjustment | Đầy đủ Kho | Backend 1-2, Frontend 1 |
|  | Tuần 5-6 | GIN FIFO, Stock Transfer | GIN API, Transfer API | Backend 2, Frontend 1 |
|  | Tuần 7-8 | Stock Opname, Adjustment | Opname Form, Adjustment | Backend 1, Frontend 1, QA 1 |
| Phase 3: Advanced | 9-12 | PO, Reports, Dashboard, UAT, Launch | Production Ready | All |
|  | Tuần 9 | PO Workflow, Supplier | PO API | Backend 2, Frontend 1 |
|  | Tuần 10 | Reports, ABC Analysis | Report API | Backend 2, Frontend 1 |
|  | Tuần 11-12 | Dashboard, UAT, Launch | Go-live | All + PM |

## 8.2 Milestone Chính

Tuần 4: MVP sẵn sàng UAT với kho thử nghiệm

Tuần 8: Đầy đủ quy trình kho (in-out-opname)

Tuần 10: Báo cáo & Dashboard hoạt động

Tuần 12: UAT pass, sẵn sàng go-live

# 9. KINH TẾ & ROI

## 9.1 Chi Phí Dự Án

| Hạng Mục | Chi Phí (USD) | Ghi Chú |
| --- | --- | --- |
| Backend Development | $4,500 | 2 dev × 8 tuần × $280/tuần |
| Frontend Development | $2,500 | 1 dev × 10 tuần × $250/tuần |
| Database & Optimization | $1,500 | 1 expert × 2 tuần × $750/tuần |
| QA & Testing | $2,000 | 1 QA × 8 tuần × $250/tuần |
| DevOps & Infrastructure | $1,500 | 1 DevOps × 4 tuần × $375/tuần |
| Project Management | $2,000 | 1 PM × 8 tuần × $250/tuần |
| Infrastructure & Hosting | $1,200 | AWS/VPS, DB (3 months) |
| Training & Documentation | $800 | User training, Tech docs |

TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN: $16,000 - $18,000

## 9.2 Lợi Ích (Benefits) Năm 1

| Lợi Ích | Ước Tính (USD) | Ghi Chú |
| --- | --- | --- |
| Giảm Nhân Lực | $15,000 | 1-2 người × $7,500-15,000/năm |
| Giảm Tồn Lỏng | $20,000 | Bán hàng nhanh hơn, Cash flow tốt hơn |
| Giảm Lỗi/Hư Hỏng | $10,000 | QC tốt, giảm lỗi từ 5-10% → 2% |
| Tăng Tốc Độ Phục Vụ | +5% doanh số | Xuất hàng nhanh, khách hài lòng |
| Cơ Sở Dữ Liệu Tốt | Intangible | Decision Making tốt hơn |
| Kiểm Kê Nhanh | $3,000 | Tiết kiệm 2-3 ngày công/quý |
| Tuân Thủ Quy Định | Pháp Lý An Toàn | Giảm rủi ro |
| Dễ Mở Rộng Tương Lai | Chuẩn Bị Sẵn | API để tích hợp ERP sau này |

TỔNG LỢI ÍCH NĂNG SUẤT/NĂM: ~$70,000

## 9.3 ROI & Payback Period

Tổng Chi Phí Dự Án: $16,000 - $18,000
Lợi Ích Năm 1: ~$70,000
Net Benefit (Lợi Ích Ròng): $52,000 - $54,000
Payback Period: 3-4 tháng
ROI Năm 1: 3x (300%)
IRR (Nếu dự toán 3 năm): ~150%+

# 10. RỦI RO & GIẢI PHÁP

| Rủi Ro | Xác Suất | Tác Động | Mức Độ | Giải Pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Database Performance Chậm | Medium | High | HIGH | Load test tuần 2, Index strategy từ sớm |
| User Không Adopt | High | Medium | MEDIUM | Training sớm (tuần 11), UX tốt, Quick wins |
| Data Migration Sai | Medium | High | HIGH | Data cleanup script, Dry-run, Parallel run |
| Barcode Scanner Gặp Lỗi | Low | Medium | LOW | Test library sớm, Có fallback manual |
| Real-time Sync Thất Bại | Medium | High | MEDIUM | Caching (Redis), Batch update job, Monitoring |
| Project Delay Timeline | Medium | Medium | MEDIUM | Sprint planning tốt, Slack time 1 tuần |
| Security Breach | Low | High | MEDIUM | Authentication, Authorization, SQL Injection Prevention |
| Vendor Bị Từ Chối API | Low | Medium | LOW | Built-in integration, Webhook support |

# 11. GIẢ ĐỊNH & RÀNG BUỘC

## 11.1 Giả Định (Assumptions)

Stakeholder sẵn sàng cấp resource đủ cho dự án

Nhân viên kho sẽ hợp tác & training sau dự án

Hệ thống cũ có thể dừng sau 1-2 tuần parallel run

Không có thay đổi lớn về yêu cầu trong quá trình triển khai

Infrastructure (Server, Network) sẵn sàng trước tuần 1

Dữ liệu hiện tại có chất lượng đủ để migrate

Nhà cung cấp API (nếu có) có tài liệu & support

## 11.2 Ràng Buộc (Constraints)

Budget: Tối đa $20,000

Timeline: Phải go-live trước cuối quý 3 năm 2026

Team: Tối đa 8 người (4-5 development, 1-2 QA, 1 PM)

Technology: Phải dùng Django + PostgreSQL + React (stack hiện tại)

Uptime: Không được mất > 2 giờ dữ liệu vào giờ cao điểm

Compliance: Phải tuân theo quy định pháp lý về audit trail, truy vết hàng hóa

Language: Tất cả tài liệu & UI phải tiếng Việt

## 11.3 Phụ Thuộc & Dependencies

Dự án này phụ thuộc vào:

• Sự phê duyệt & tài trợ từ Board/CEO

• Sự hợp tác của bộ phận Kho (cung cấp feedback, training)

• Sự hỗ trợ IT để setup infrastructure

• Dữ liệu master (SKU, Supplier) phải được clean trước khi migrate

• Định nghĩa quy trình QC phải được confirm với Bộ Phận QC

# 12. PHÊ DUYỆT

Business Owner: _______________  Ngày: ___/___/______

Project Sponsor: _______________  Ngày: ___/___/______

Stakeholder Kho: _______________  Ngày: ___/___/______

CTO/IT Manager: _______________  Ngày: ___/___/______